# ESP32-P4 HMI

Plan d'Implémentation des Améliorations

Spécifications Techniques Détaillées

Projet: Interface Homme-Machine BMS

Plateforme: ESP32-P4 + LVGL

Version: 1.0 - Novembre 2025

# Table des Matières

# 1. Widgets Réutilisables

Priorité: HAUTE

Effort estimé: 3-4 jours

Complexité: Moyenne

## 1.1 Objectifs

Cette amélioration vise à extraire les éléments d'interface répétés entre les différents écrans en composants autonomes et réutilisables. Les bénéfices attendus sont:

- Réduction de la duplication de code (estimée à 30-40%)

- Cohérence visuelle garantie entre tous les écrans

- Maintenance simplifiée (correction unique propagée partout)

- Tests unitaires possibles sur chaque widget

- Documentation API claire pour extensions futures

## 1.2 Architecture Technique

### 1.2.1 Structure des Fichiers

components/gui_lvgl/

├── widgets/

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── include/

│   │   ├── widget_soc_gauge.h

│   │   ├── widget_status_indicator.h

│   │   ├── widget_cell_bar.h

│   │   ├── widget_value_display.h

│   │   └── widget_chart.h

│   └── src/

│       ├── widget_soc_gauge.c

│       ├── widget_status_indicator.c

│       ├── widget_cell_bar.c

│       ├── widget_value_display.c

│       └── widget_chart.c

### 1.2.2 Widget SOC Gauge - Spécification Complète

Le widget SOC Gauge affiche l'état de charge de la batterie sous forme d'arc circulaire avec animation.

Fichier: widget_soc_gauge.h

#ifndef WIDGET_SOC_GAUGE_H

#define WIDGET_SOC_GAUGE_H

#include "lvgl.h"

typedef struct {

lv_obj_t *container;      // Conteneur principal

lv_obj_t *arc;            // Arc de progression

lv_obj_t *label_value;    // Label valeur centrale (ex: "85%")

lv_obj_t *label_unit;     // Label unité ("SOC")

lv_obj_t *label_trend;    // Indicateur tendance (flèche)

int16_t current_value;    // Valeur actuelle 0-100

int16_t target_value;     // Valeur cible pour animation

lv_anim_t anim;           // Animation en cours

} widget_soc_gauge_t;

typedef struct {

lv_coord_t width;         // Largeur du widget (défaut: 200)

lv_coord_t height;        // Hauteur du widget (défaut: 200)

uint16_t arc_width;       // Épaisseur de l'arc (défaut: 15)

lv_color_t color_low;     // Couleur 0-20% (rouge)

lv_color_t color_medium;  // Couleur 20-80% (orange)

lv_color_t color_high;    // Couleur 80-100% (vert)

lv_color_t color_bg;      // Couleur fond arc

bool show_trend;          // Afficher indicateur tendance

bool animate;             // Activer animations

uint16_t anim_duration;   // Durée animation ms (défaut: 500)

} widget_soc_gauge_config_t;

// Valeurs par défaut

#define WIDGET_SOC_GAUGE_DEFAULT_CONFIG { \

.width = 200, \

.height = 200, \

.arc_width = 15, \

.color_low = lv_color_hex(0xE53E3E), \

.color_medium = lv_color_hex(0xED8936), \

.color_high = lv_color_hex(0x38A169), \

.color_bg = lv_color_hex(0x2D3748), \

.show_trend = true, \

.animate = true, \

.anim_duration = 500 \

}

/**

* @brief Crée un widget SOC Gauge

* @param parent Objet parent LVGL

* @param config Configuration (NULL pour défaut)

* @return Pointeur vers le widget créé

*/

widget_soc_gauge_t* widget_soc_gauge_create(

lv_obj_t *parent,

const widget_soc_gauge_config_t *config);

/**

* @brief Met à jour la valeur SOC

* @param gauge Pointeur vers le widget

* @param value Nouvelle valeur 0-100

* @param trend Direction: -1 (décharge), 0 (stable), 1 (charge)

*/

void widget_soc_gauge_set_value(

widget_soc_gauge_t *gauge,

int16_t value,

int8_t trend);

/**

* @brief Détruit le widget et libère la mémoire

*/

void widget_soc_gauge_destroy(widget_soc_gauge_t *gauge);

#endif // WIDGET_SOC_GAUGE_H

Fichier: widget_soc_gauge.c

#include "widget_soc_gauge.h"

#include <stdlib.h>

// Callback animation

static void soc_anim_cb(void *var, int32_t v) {

widget_soc_gauge_t *gauge = (widget_soc_gauge_t *)var;

gauge->current_value = v;

lv_arc_set_value(gauge->arc, v);

lv_label_set_text_fmt(gauge->label_value, "%d%%", v);

// Mise à jour couleur selon seuils

lv_color_t color;

if (v < 20) {

color = lv_color_hex(0xE53E3E); // Rouge

} else if (v < 80) {

color = lv_color_hex(0xED8936); // Orange

} else {

color = lv_color_hex(0x38A169); // Vert

}

lv_obj_set_style_arc_color(gauge->arc, color, LV_PART_INDICATOR);

}

widget_soc_gauge_t* widget_soc_gauge_create(

lv_obj_t *parent,

const widget_soc_gauge_config_t *config) {

// Configuration par défaut si NULL

widget_soc_gauge_config_t cfg = WIDGET_SOC_GAUGE_DEFAULT_CONFIG;

if (config != NULL) {

cfg = *config;

}

// Allocation mémoire

widget_soc_gauge_t *gauge = lv_malloc(sizeof(widget_soc_gauge_t));

if (gauge == NULL) return NULL;

// Container principal

gauge->container = lv_obj_create(parent);

lv_obj_set_size(gauge->container, cfg.width, cfg.height);

lv_obj_set_style_bg_opa(gauge->container, LV_OPA_TRANSP, 0);

lv_obj_set_style_border_width(gauge->container, 0, 0);

lv_obj_clear_flag(gauge->container, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);

// Arc de progression

gauge->arc = lv_arc_create(gauge->container);

lv_obj_set_size(gauge->arc, cfg.width - 20, cfg.height - 20);

lv_obj_center(gauge->arc);

lv_arc_set_rotation(gauge->arc, 135);

lv_arc_set_bg_angles(gauge->arc, 0, 270);

lv_arc_set_range(gauge->arc, 0, 100);

lv_arc_set_value(gauge->arc, 0);

lv_obj_remove_style(gauge->arc, NULL, LV_PART_KNOB);

lv_obj_clear_flag(gauge->arc, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);

// Style arc

lv_obj_set_style_arc_width(gauge->arc, cfg.arc_width, LV_PART_MAIN);

lv_obj_set_style_arc_color(gauge->arc, cfg.color_bg, LV_PART_MAIN);

lv_obj_set_style_arc_width(gauge->arc, cfg.arc_width, LV_PART_INDICATOR);

// Label valeur centrale

gauge->label_value = lv_label_create(gauge->container);

lv_label_set_text(gauge->label_value, "0%");

lv_obj_set_style_text_font(gauge->label_value, &lv_font_montserrat_48, 0);

lv_obj_set_style_text_color(gauge->label_value, lv_color_white(), 0);

lv_obj_align(gauge->label_value, LV_ALIGN_CENTER, 0, -10);

// Label unité

gauge->label_unit = lv_label_create(gauge->container);

lv_label_set_text(gauge->label_unit, "SOC");

lv_obj_set_style_text_font(gauge->label_unit, &lv_font_montserrat_16, 0);

lv_obj_set_style_text_color(gauge->label_unit, lv_color_hex(0xA0AEC0), 0);

lv_obj_align(gauge->label_unit, LV_ALIGN_CENTER, 0, 30);

// Label tendance (optionnel)

if (cfg.show_trend) {

gauge->label_trend = lv_label_create(gauge->container);

lv_label_set_text(gauge->label_trend, LV_SYMBOL_MINUS);

lv_obj_set_style_text_font(gauge->label_trend, &lv_font_montserrat_20, 0);

lv_obj_align(gauge->label_trend, LV_ALIGN_CENTER, 0, 55);

} else {

gauge->label_trend = NULL;

}

gauge->current_value = 0;

gauge->target_value = 0;

return gauge;

}

void widget_soc_gauge_set_value(

widget_soc_gauge_t *gauge,

int16_t value,

int8_t trend) {

if (gauge == NULL) return;

if (value < 0) value = 0;

if (value > 100) value = 100;

gauge->target_value = value;

// Animation de la valeur

lv_anim_init(&gauge->anim);

lv_anim_set_var(&gauge->anim, gauge);

lv_anim_set_exec_cb(&gauge->anim, soc_anim_cb);

lv_anim_set_values(&gauge->anim, gauge->current_value, value);

lv_anim_set_time(&gauge->anim, 500);

lv_anim_set_path_cb(&gauge->anim, lv_anim_path_ease_out);

lv_anim_start(&gauge->anim);

// Mise à jour tendance

if (gauge->label_trend != NULL) {

const char *icon;

lv_color_t color;

if (trend > 0) {

icon = LV_SYMBOL_UP;

color = lv_color_hex(0x38A169); // Vert

} else if (trend < 0) {

icon = LV_SYMBOL_DOWN;

color = lv_color_hex(0xED8936); // Orange

} else {

icon = LV_SYMBOL_MINUS;

color = lv_color_hex(0xA0AEC0); // Gris

}

lv_label_set_text(gauge->label_trend, icon);

lv_obj_set_style_text_color(gauge->label_trend, color, 0);

}

}

void widget_soc_gauge_destroy(widget_soc_gauge_t *gauge) {

if (gauge == NULL) return;

lv_anim_del(gauge, NULL);

lv_obj_del(gauge->container);

lv_free(gauge);

}

### 1.2.3 Widget Status Indicator

Indicateur d'état tri-états avec LED colorée et label.

#ifndef WIDGET_STATUS_INDICATOR_H

#define WIDGET_STATUS_INDICATOR_H

#include "lvgl.h"

typedef enum {

STATUS_INACTIVE = 0,   // Gris - Non configuré/inactif

STATUS_ERROR,          // Rouge - Erreur/Échec

STATUS_WARNING,        // Orange - Avertissement

STATUS_OK              // Vert - Fonctionnel

} status_state_t;

typedef struct {

lv_obj_t *container;

lv_obj_t *led;

lv_obj_t *label;

status_state_t state;

} widget_status_indicator_t;

typedef struct {

lv_coord_t led_size;       // Taille LED (défaut: 12)

const char *label_text;    // Texte du label

bool horizontal;           // true = horizontal, false = vertical

lv_coord_t spacing;        // Espacement LED-label

} widget_status_config_t;

widget_status_indicator_t* widget_status_create(

lv_obj_t *parent,

const widget_status_config_t *config);

void widget_status_set_state(

widget_status_indicator_t *indicator,

status_state_t state);

void widget_status_set_label(

widget_status_indicator_t *indicator,

const char *text);

void widget_status_destroy(widget_status_indicator_t *indicator);

#endif

### 1.2.4 Widget Cell Bar

Barre de cellule avec seuils visuels et indicateur d'équilibrage.

typedef struct {

lv_obj_t *container;

lv_obj_t *bar;

lv_obj_t *label_value;

lv_obj_t *label_index;

lv_obj_t *balancing_icon;

uint8_t cell_index;

uint16_t voltage_mv;

bool is_balancing;

} widget_cell_bar_t;

typedef struct {

uint16_t min_voltage;    // Tension min (ex: 2800 mV)

uint16_t max_voltage;    // Tension max (ex: 4200 mV)

uint16_t low_threshold;  // Seuil bas (ex: 3000 mV)

uint16_t high_threshold; // Seuil haut (ex: 4100 mV)

lv_coord_t bar_width;

lv_coord_t bar_height;

} widget_cell_bar_config_t;

widget_cell_bar_t* widget_cell_bar_create(

lv_obj_t *parent,

uint8_t cell_index,

const widget_cell_bar_config_t *config);

void widget_cell_bar_set_voltage(

widget_cell_bar_t *bar,

uint16_t voltage_mv,

bool is_balancing);

### 1.2.5 Widget Value Display

Affichage de valeur avec unité, titre et code couleur optionnel.

typedef struct {

lv_obj_t *container;

lv_obj_t *label_title;

lv_obj_t *label_value;

lv_obj_t *label_unit;

} widget_value_display_t;

typedef struct {

const char *title;        // Ex: "Tension"

const char *unit;         // Ex: "V"

const char *format;       // Ex: "%.2f"

lv_coord_t width;

lv_color_t title_color;

lv_color_t value_color;

const lv_font_t *value_font;

} widget_value_config_t;

widget_value_display_t* widget_value_create(

lv_obj_t *parent,

const widget_value_config_t *config);

void widget_value_set_float(

widget_value_display_t *display,

float value);

void widget_value_set_int(

widget_value_display_t *display,

int32_t value);

void widget_value_set_color(

widget_value_display_t *display,

lv_color_t color);

## 1.3 Plan d'Implémentation

### Phase 1: Infrastructure (0.5 jour)

- Créer le dossier widgets/ avec CMakeLists.txt

- Configurer les dépendances dans le composant parent gui_lvgl

- Créer le fichier de configuration widgets_config.h centralisé

### Phase 2: Widget SOC Gauge (1 jour)

- Implémenter widget_soc_gauge.c/.h selon la spécification ci-dessus

- Tester isolément sur un écran de test

- Intégrer dans screen_home.c en remplaçant le code existant

- Vérifier le comportement des animations

### Phase 3: Widgets Status et Value (1 jour)

- Implémenter widget_status_indicator.c/.h

- Implémenter widget_value_display.c/.h

- Intégrer dans screen_home.c et screen_battery.c

### Phase 4: Widget Cell Bar (0.5 jour)

- Implémenter widget_cell_bar.c/.h

- Intégrer dans screen_cells.c

- Tester avec 32 cellules simultanées

### Phase 5: Refactoring Écrans (1 jour)

- Parcourir chaque écran et remplacer le code dupliqué

- Vérifier la cohérence visuelle

- Documenter l'utilisation de chaque widget

## 1.4 Tests et Validation

- Test unitaire: Création/destruction sans fuites mémoire

- Test unitaire: Mise à jour des valeurs aux limites (0, 100, négatifs)

- Test intégration: Vérifier que les événements EventBus déclenchent les mises à jour

- Test performance: Mesurer le temps de rendu avec 32 cell bars

- Test visuel: Comparer screenshots avant/après refactoring

# 2. Écran Historique et Graphiques

Priorité: HAUTE

Effort estimé: 5-6 jours

Complexité: Élevée

## 2.1 Objectifs

Implémenter un écran de visualisation des données historiques permettant de tracer l'évolution des paramètres clés dans le temps.

- Affichage de graphiques temporels (tension, courant, SOC, température)

- Périodes sélectionnables: 1h, 6h, 24h, 7 jours

- Stockage persistant en SPIFFS ou PSRAM

- Export CSV via endpoint HTTP

- Zoom et pan interactifs sur les graphiques

## 2.2 Architecture de Stockage

### 2.2.1 Structure des Données

// history_data.h

#ifndef HISTORY_DATA_H

#define HISTORY_DATA_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

// Point de données historique (16 bytes)

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint32_t timestamp;     // Unix timestamp (secondes)

int16_t voltage_cv;     // Tension en centivolts (51.23V = 5123)

int16_t current_ca;     // Courant en centi-ampères

uint8_t soc;            // SOC 0-100

int8_t temperature;     // Température -128 à +127°C

uint16_t cell_min_mv;   // Tension cell min

uint16_t cell_max_mv;   // Tension cell max

} history_point_t;

// Configuration du ring buffer

#define HISTORY_POINTS_1MIN    60      // 1 point/seconde pendant 1 min

#define HISTORY_POINTS_1H      360     // 1 point/10sec pendant 1h

#define HISTORY_POINTS_24H     1440    // 1 point/min pendant 24h

#define HISTORY_POINTS_7D      2016    // 1 point/5min pendant 7j

// Ring buffer en mémoire (PSRAM recommandé)

typedef struct {

history_point_t *buffer;

uint32_t capacity;

uint32_t head;

uint32_t count;

uint32_t sample_interval_ms;

} history_ring_buffer_t;

// Instance globale des historiques

typedef struct {

history_ring_buffer_t buf_1min;

history_ring_buffer_t buf_1h;

history_ring_buffer_t buf_24h;

history_ring_buffer_t buf_7d;

SemaphoreHandle_t mutex;

} history_manager_t;

#endif

### 2.2.2 Module History Manager

// history_manager.h

esp_err_t history_manager_init(void);

void history_manager_deinit(void);

/**

* @brief Ajoute un point de données (appelé par EventBus)

*/

void history_add_point(const history_point_t *point);

/**

* @brief Récupère les données pour affichage

* @param period Période: HISTORY_1MIN, HISTORY_1H, HISTORY_24H, HISTORY_7D

* @param points Buffer de sortie

* @param max_points Taille max du buffer

* @return Nombre de points copiés

*/

typedef enum {

HISTORY_1MIN,

HISTORY_1H,

HISTORY_24H,

HISTORY_7D

} history_period_t;

uint32_t history_get_points(

history_period_t period,

history_point_t *points,

uint32_t max_points);

/**

* @brief Exporte en CSV

* @param period Période à exporter

* @param filename Fichier de sortie (SPIFFS)

*/

esp_err_t history_export_csv(

history_period_t period,

const char *filename);

/**

* @brief Sauvegarde persistante (appelé périodiquement)

*/

esp_err_t history_save_to_flash(void);

esp_err_t history_load_from_flash(void);

### 2.2.3 Implémentation du Ring Buffer

// history_manager.c

#include "history_manager.h"

#include "esp_heap_caps.h"

#include <string.h>

static history_manager_t g_history;

static esp_err_t ring_buffer_init(

history_ring_buffer_t *rb,

uint32_t capacity,

uint32_t sample_interval_ms) {

// Allocation en PSRAM si disponible

rb->buffer = heap_caps_malloc(

capacity * sizeof(history_point_t),

MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT);

if (rb->buffer == NULL) {

// Fallback sur SRAM interne

rb->buffer = malloc(capacity * sizeof(history_point_t));

if (rb->buffer == NULL) return ESP_ERR_NO_MEM;

}

rb->capacity = capacity;

rb->head = 0;

rb->count = 0;

rb->sample_interval_ms = sample_interval_ms;

return ESP_OK;

}

static void ring_buffer_push(

history_ring_buffer_t *rb,

const history_point_t *point) {

memcpy(&rb->buffer[rb->head], point, sizeof(history_point_t));

rb->head = (rb->head + 1) % rb->capacity;

if (rb->count < rb->capacity) {

rb->count++;

}

}

esp_err_t history_manager_init(void) {

g_history.mutex = xSemaphoreCreateMutex();

if (g_history.mutex == NULL) return ESP_ERR_NO_MEM;

esp_err_t ret;

ret = ring_buffer_init(&g_history.buf_1min, HISTORY_POINTS_1MIN, 1000);

if (ret != ESP_OK) return ret;

ret = ring_buffer_init(&g_history.buf_1h, HISTORY_POINTS_1H, 10000);

if (ret != ESP_OK) return ret;

ret = ring_buffer_init(&g_history.buf_24h, HISTORY_POINTS_24H, 60000);

if (ret != ESP_OK) return ret;

ret = ring_buffer_init(&g_history.buf_7d, HISTORY_POINTS_7D, 300000);

if (ret != ESP_OK) return ret;

// Charger données persistées

history_load_from_flash();

return ESP_OK;

}

## 2.3 Interface Graphique

### 2.3.1 Structure de l'Écran

// screen_history.h

#ifndef SCREEN_HISTORY_H

#define SCREEN_HISTORY_H

#include "lvgl.h"

typedef enum {

CHART_VOLTAGE,

CHART_CURRENT,

CHART_SOC,

CHART_TEMPERATURE,

CHART_CELL_DELTA

} chart_type_t;

void screen_history_create(lv_obj_t *parent);

void screen_history_refresh(void);

void screen_history_set_period(history_period_t period);

void screen_history_set_chart_type(chart_type_t type);

#endif

### 2.3.2 Implémentation de l'Écran

// screen_history.c

static struct {

lv_obj_t *chart;

lv_chart_series_t *series;

lv_obj_t *btn_1h;

lv_obj_t *btn_24h;

lv_obj_t *btn_7d;

lv_obj_t *dropdown_type;

lv_obj_t *label_min;

lv_obj_t *label_max;

lv_obj_t *label_avg;

history_period_t current_period;

chart_type_t current_type;

} screen;

static void period_btn_cb(lv_event_t *e) {

lv_obj_t *btn = lv_event_get_target(e);

history_period_t period;

if (btn == screen.btn_1h) period = HISTORY_1H;

else if (btn == screen.btn_24h) period = HISTORY_24H;

else period = HISTORY_7D;

screen_history_set_period(period);

}

static void type_dropdown_cb(lv_event_t *e) {

lv_obj_t *dd = lv_event_get_target(e);

uint16_t sel = lv_dropdown_get_selected(dd);

screen_history_set_chart_type((chart_type_t)sel);

}

void screen_history_create(lv_obj_t *parent) {

// Container principal

lv_obj_t *cont = lv_obj_create(parent);

lv_obj_set_size(cont, 780, 440);

lv_obj_center(cont);

lv_obj_set_style_bg_color(cont, lv_color_hex(0x1A202C), 0);

// Barre de contrôle supérieure

lv_obj_t *ctrl_bar = lv_obj_create(cont);

lv_obj_set_size(ctrl_bar, 760, 50);

lv_obj_align(ctrl_bar, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 5);

lv_obj_set_flex_flow(ctrl_bar, LV_FLEX_FLOW_ROW);

lv_obj_set_flex_align(ctrl_bar, LV_FLEX_ALIGN_SPACE_BETWEEN,

LV_FLEX_ALIGN_CENTER, LV_FLEX_ALIGN_CENTER);

// Boutons de période

screen.btn_1h = lv_btn_create(ctrl_bar);

lv_obj_set_size(screen.btn_1h, 80, 35);

lv_obj_t *lbl = lv_label_create(screen.btn_1h);

lv_label_set_text(lbl, "1 Heure");

lv_obj_center(lbl);

lv_obj_add_event_cb(screen.btn_1h, period_btn_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL);

screen.btn_24h = lv_btn_create(ctrl_bar);

lv_obj_set_size(screen.btn_24h, 80, 35);

lbl = lv_label_create(screen.btn_24h);

lv_label_set_text(lbl, "24 Heures");

lv_obj_center(lbl);

lv_obj_add_event_cb(screen.btn_24h, period_btn_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL);

screen.btn_7d = lv_btn_create(ctrl_bar);

lv_obj_set_size(screen.btn_7d, 80, 35);

lbl = lv_label_create(screen.btn_7d);

lv_label_set_text(lbl, "7 Jours");

lv_obj_center(lbl);

lv_obj_add_event_cb(screen.btn_7d, period_btn_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL);

// Dropdown type de graphique

screen.dropdown_type = lv_dropdown_create(ctrl_bar);

lv_dropdown_set_options(screen.dropdown_type,

"Tension\nCourant\nSOC\nTempérature\nDelta Cellules");

lv_obj_set_width(screen.dropdown_type, 140);

lv_obj_add_event_cb(screen.dropdown_type, type_dropdown_cb,

LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);

// Zone du graphique

screen.chart = lv_chart_create(cont);

lv_obj_set_size(screen.chart, 740, 300);

lv_obj_align(screen.chart, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 65);

lv_chart_set_type(screen.chart, LV_CHART_TYPE_LINE);

lv_chart_set_point_count(screen.chart, 360);

lv_chart_set_div_line_count(screen.chart, 5, 8);

lv_obj_set_style_line_width(screen.chart, 0, LV_PART_ITEMS);

// Style du graphique

lv_obj_set_style_bg_color(screen.chart, lv_color_hex(0x2D3748), 0);

lv_obj_set_style_border_color(screen.chart, lv_color_hex(0x4A5568), 0);

lv_obj_set_style_line_color(screen.chart,

lv_color_hex(0x4A5568), LV_PART_MAIN);

// Série de données

screen.series = lv_chart_add_series(screen.chart,

lv_color_hex(0x4299E1), LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y);

// Labels statistiques

lv_obj_t *stats_bar = lv_obj_create(cont);

lv_obj_set_size(stats_bar, 760, 40);

lv_obj_align(stats_bar, LV_ALIGN_BOTTOM_MID, 0, -5);

lv_obj_set_flex_flow(stats_bar, LV_FLEX_FLOW_ROW);

lv_obj_set_flex_align(stats_bar, LV_FLEX_ALIGN_SPACE_EVENLY,

LV_FLEX_ALIGN_CENTER, LV_FLEX_ALIGN_CENTER);

screen.label_min = lv_label_create(stats_bar);

lv_label_set_text(screen.label_min, "Min: --");

screen.label_avg = lv_label_create(stats_bar);

lv_label_set_text(screen.label_avg, "Moy: --");

screen.label_max = lv_label_create(stats_bar);

lv_label_set_text(screen.label_max, "Max: --");

// État initial

screen.current_period = HISTORY_1H;

screen.current_type = CHART_VOLTAGE;

screen_history_refresh();

}

void screen_history_refresh(void) {

// Récupérer les données

history_point_t points[360];

uint32_t count = history_get_points(

screen.current_period, points, 360);

if (count == 0) return;

// Extraire les valeurs selon le type

int32_t min_val = INT32_MAX;

int32_t max_val = INT32_MIN;

int64_t sum = 0;

lv_chart_set_point_count(screen.chart, count);

for (uint32_t i = 0; i < count; i++) {

int32_t val;

switch (screen.current_type) {

case CHART_VOLTAGE:

val = points[i].voltage_cv;

break;

case CHART_CURRENT:

val = points[i].current_ca;

break;

case CHART_SOC:

val = points[i].soc * 100; // Pour précision

break;

case CHART_TEMPERATURE:

val = points[i].temperature * 100;

break;

case CHART_CELL_DELTA:

val = points[i].cell_max_mv - points[i].cell_min_mv;

break;

}

lv_chart_set_next_value(screen.chart, screen.series, val);

if (val < min_val) min_val = val;

if (val > max_val) max_val = val;

sum += val;

}

// Mettre à jour les statistiques

float scale = 1.0f;

const char *unit = "";

switch (screen.current_type) {

case CHART_VOLTAGE:

scale = 100.0f; unit = "V";

break;

case CHART_CURRENT:

scale = 100.0f; unit = "A";

break;

case CHART_SOC:

scale = 100.0f; unit = "%";

break;

case CHART_TEMPERATURE:

scale = 100.0f; unit = "°C";

break;

case CHART_CELL_DELTA:

scale = 1.0f; unit = "mV";

break;

}

lv_label_set_text_fmt(screen.label_min, "Min: %.2f%s",

min_val / scale, unit);

lv_label_set_text_fmt(screen.label_max, "Max: %.2f%s",

max_val / scale, unit);

lv_label_set_text_fmt(screen.label_avg, "Moy: %.2f%s",

(sum / count) / scale, unit);

lv_chart_refresh(screen.chart);

}

## 2.4 Intégration EventBus

// Dans hmi_main.cpp ou un composant dédié

static void on_battery_status_updated(void *handler_arg,

esp_event_base_t base,

int32_t id,

void *event_data) {

battery_status_t *status = (battery_status_t *)event_data;

history_point_t point = {

.timestamp = (uint32_t)time(NULL),

.voltage_cv = (int16_t)(status->voltage * 100),

.current_ca = (int16_t)(status->current * 100),

.soc = status->soc,

.temperature = (int8_t)status->temperature,

.cell_min_mv = status->cell_min_mv,

.cell_max_mv = status->cell_max_mv

};

history_add_point(&point);

}

// Dans l'initialisation

event_bus_subscribe(EVENT_BATTERY_STATUS_UPDATED,

on_battery_status_updated, NULL);

## 2.5 Export CSV via HTTP

// http_handlers.c

static esp_err_t history_csv_handler(httpd_req_t *req) {

// Parser le paramètre period

char param[16];

history_period_t period = HISTORY_24H;

if (httpd_req_get_url_query_str(req, param, sizeof(param)) == ESP_OK) {

if (strstr(param, "1h")) period = HISTORY_1H;

else if (strstr(param, "7d")) period = HISTORY_7D;

}

// Générer le CSV

httpd_resp_set_type(req, "text/csv");

httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Disposition",

"attachment; filename=history.csv");

// Header CSV

httpd_resp_sendstr_chunk(req,

"timestamp,voltage_v,current_a,soc,temp_c,cell_min,cell_max\n");

// Données

history_point_t points[360];

uint32_t count = history_get_points(period, points, 360);

char line[128];

for (uint32_t i = 0; i < count; i++) {

snprintf(line, sizeof(line),

"%u,%.2f,%.2f,%d,%d,%u,%u\n",

points[i].timestamp,

points[i].voltage_cv / 100.0f,

points[i].current_ca / 100.0f,

points[i].soc,

points[i].temperature,

points[i].cell_min_mv,

points[i].cell_max_mv);

httpd_resp_sendstr_chunk(req, line);

}

httpd_resp_sendstr_chunk(req, NULL);

return ESP_OK;

}

## 2.6 Plan d'Implémentation

### Phase 1: Infrastructure Stockage (1.5 jours)

- Créer le composant history_manager/

- Implémenter les ring buffers avec allocation PSRAM

- Ajouter la sérialisation SPIFFS pour persistance

- Tester les opérations push/get avec données simulées

### Phase 2: Intégration EventBus (0.5 jour)

- Abonner history_manager aux événements télémétrie

- Implémenter le downsampling automatique

- Ajouter timer pour sauvegarde périodique

### Phase 3: Écran Historique (2 jours)

- Créer screen_history.c avec layout de base

- Implémenter le graphique LVGL avec séries

- Ajouter les contrôles (période, type)

- Implémenter le calcul des statistiques

- Intégrer dans le système d'onglets

### Phase 4: Export et Finalisation (1 jour)

- Ajouter endpoint HTTP /api/history/export

- Implémenter génération CSV streamée

- Tests de charge avec données réelles

- Documentation utilisateur

## 2.7 Estimation Mémoire

| Buffer | Points | Mémoire |
| --- | --- | --- |
| 1 minute | 60 | 960 bytes |
| 1 heure | 360 | 5.6 KB |
| 24 heures | 1440 | 22.5 KB |
| 7 jours | 2016 | 31.5 KB |
| TOTAL | 3876 | ~61 KB |

Note: L'ESP32-P4 dispose de 8MB de PSRAM, cette utilisation représente moins de 1%.

# 3. Système de Thèmes Dark/Light

Priorité: MOYENNE

Effort estimé: 1.5-2 jours

Complexité: Faible

## 3.1 Objectifs

- Proposer deux thèmes visuels (sombre et clair)

- Permettre le changement de thème à chaud sans redémarrage

- Persister le choix utilisateur en NVS

- Option de basculement automatique selon l'heure

## 3.2 Architecture

### 3.2.1 Définition des Thèmes

// theme_manager.h

#ifndef THEME_MANAGER_H

#define THEME_MANAGER_H

#include "lvgl.h"

typedef enum {

THEME_DARK,

THEME_LIGHT

} theme_id_t;

// Palette de couleurs complète

typedef struct {

// Backgrounds

lv_color_t bg_primary;      // Fond principal

lv_color_t bg_secondary;    // Fond secondaire (cartes)

lv_color_t bg_tertiary;     // Fond tertiaire (inputs)

// Texte

lv_color_t text_primary;    // Texte principal

lv_color_t text_secondary;  // Texte secondaire

lv_color_t text_disabled;   // Texte désactivé

// Bordures

lv_color_t border_default;

lv_color_t border_focus;

// Accents

lv_color_t accent_primary;  // Bleu

lv_color_t accent_success;  // Vert

lv_color_t accent_warning;  // Orange

lv_color_t accent_error;    // Rouge

// États spécifiques BMS

lv_color_t charging;        // En charge

lv_color_t discharging;     // En décharge

lv_color_t balancing;       // Équilibrage

lv_color_t idle;            // Repos

} theme_palette_t;

// API

void theme_manager_init(void);

void theme_manager_set(theme_id_t theme);

theme_id_t theme_manager_get(void);

const theme_palette_t* theme_manager_get_palette(void);

void theme_manager_toggle(void);

void theme_manager_set_auto(bool enable, uint8_t dark_hour, uint8_t light_hour);

#endif

### 3.2.2 Implémentation

// theme_manager.c

#include "theme_manager.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "nvs.h"

// Définition du thème sombre

static const theme_palette_t THEME_DARK_PALETTE = {

.bg_primary     = LV_COLOR_MAKE(0x1A, 0x20, 0x2C),

.bg_secondary   = LV_COLOR_MAKE(0x2D, 0x37, 0x48),

.bg_tertiary    = LV_COLOR_MAKE(0x4A, 0x55, 0x68),

.text_primary   = LV_COLOR_MAKE(0xF7, 0xFA, 0xFC),

.text_secondary = LV_COLOR_MAKE(0xA0, 0xAE, 0xC0),

.text_disabled  = LV_COLOR_MAKE(0x71, 0x80, 0x96),

.border_default = LV_COLOR_MAKE(0x4A, 0x55, 0x68),

.border_focus   = LV_COLOR_MAKE(0x42, 0x99, 0xE1),

.accent_primary = LV_COLOR_MAKE(0x42, 0x99, 0xE1),

.accent_success = LV_COLOR_MAKE(0x38, 0xA1, 0x69),

.accent_warning = LV_COLOR_MAKE(0xED, 0x89, 0x36),

.accent_error   = LV_COLOR_MAKE(0xE5, 0x3E, 0x3E),

.charging       = LV_COLOR_MAKE(0x38, 0xA1, 0x69),

.discharging    = LV_COLOR_MAKE(0xED, 0x89, 0x36),

.balancing      = LV_COLOR_MAKE(0x90, 0xCD, 0xF4),

.idle           = LV_COLOR_MAKE(0x71, 0x80, 0x96),

};

// Définition du thème clair

static const theme_palette_t THEME_LIGHT_PALETTE = {

.bg_primary     = LV_COLOR_MAKE(0xF7, 0xFA, 0xFC),

.bg_secondary   = LV_COLOR_MAKE(0xFF, 0xFF, 0xFF),

.bg_tertiary    = LV_COLOR_MAKE(0xED, 0xF2, 0xF7),

.text_primary   = LV_COLOR_MAKE(0x1A, 0x20, 0x2C),

.text_secondary = LV_COLOR_MAKE(0x4A, 0x55, 0x68),

.text_disabled  = LV_COLOR_MAKE(0xA0, 0xAE, 0xC0),

.border_default = LV_COLOR_MAKE(0xE2, 0xE8, 0xF0),

.border_focus   = LV_COLOR_MAKE(0x31, 0x82, 0xCE),

.accent_primary = LV_COLOR_MAKE(0x31, 0x82, 0xCE),

.accent_success = LV_COLOR_MAKE(0x27, 0x6E, 0x49),

.accent_warning = LV_COLOR_MAKE(0xC0, 0x5E, 0x21),

.accent_error   = LV_COLOR_MAKE(0xC5, 0x30, 0x30),

.charging       = LV_COLOR_MAKE(0x27, 0x6E, 0x49),

.discharging    = LV_COLOR_MAKE(0xC0, 0x5E, 0x21),

.balancing      = LV_COLOR_MAKE(0x31, 0x82, 0xCE),

.idle           = LV_COLOR_MAKE(0xA0, 0xAE, 0xC0),

};

static struct {

theme_id_t current;

const theme_palette_t *palette;

bool auto_enabled;

uint8_t dark_hour;

uint8_t light_hour;

} g_theme;

void theme_manager_init(void) {

// Charger depuis NVS

nvs_handle_t nvs;

if (nvs_open("theme", NVS_READONLY, &nvs) == ESP_OK) {

uint8_t theme_id = 0;

nvs_get_u8(nvs, "current", &theme_id);

g_theme.current = (theme_id_t)theme_id;

nvs_close(nvs);

} else {

g_theme.current = THEME_DARK;

}

g_theme.palette = (g_theme.current == THEME_DARK)

? &THEME_DARK_PALETTE

: &THEME_LIGHT_PALETTE;

// Appliquer le thème LVGL

apply_theme_to_lvgl();

}

void theme_manager_set(theme_id_t theme) {

if (theme == g_theme.current) return;

g_theme.current = theme;

g_theme.palette = (theme == THEME_DARK)

? &THEME_DARK_PALETTE

: &THEME_LIGHT_PALETTE;

// Sauvegarder en NVS

nvs_handle_t nvs;

if (nvs_open("theme", NVS_READWRITE, &nvs) == ESP_OK) {

nvs_set_u8(nvs, "current", (uint8_t)theme);

nvs_commit(nvs);

nvs_close(nvs);

}

// Notifier via EventBus

event_bus_publish(EVENT_THEME_CHANGED, &theme, sizeof(theme));

}

static void apply_theme_to_lvgl(void) {

const theme_palette_t *p = g_theme.palette;

// Créer et appliquer le style par défaut

static lv_style_t style_default;

lv_style_init(&style_default);

lv_style_set_bg_color(&style_default, p->bg_primary);

lv_style_set_text_color(&style_default, p->text_primary);

lv_style_set_border_color(&style_default, p->border_default);

// Appliquer à l'écran actif

lv_obj_add_style(lv_scr_act(), &style_default, 0);

// Forcer le rafraîchissement

lv_obj_invalidate(lv_scr_act());

}

### 3.2.3 Utilisation dans les Widgets

// Exemple d'utilisation dans un widget

void widget_update_colors(widget_soc_gauge_t *gauge) {

const theme_palette_t *p = theme_manager_get_palette();

// Appliquer les couleurs du thème

lv_obj_set_style_arc_color(gauge->arc,

p->bg_tertiary, LV_PART_MAIN);

lv_obj_set_style_text_color(gauge->label_value,

p->text_primary, 0);

lv_obj_set_style_text_color(gauge->label_unit,

p->text_secondary, 0);

}

// Callback sur changement de thème

static void on_theme_changed(void *arg,

esp_event_base_t base,

int32_t id,

void *data) {

// Mettre à jour tous les widgets

widget_update_colors(g_soc_gauge);

// ... autres widgets

}

## 3.3 Plan d'Implémentation

- Créer theme_manager.c/.h avec les palettes (0.5 jour)

- Ajouter l'événement EVENT_THEME_CHANGED à l'EventBus

- Implémenter la persistance NVS

- Modifier chaque widget pour utiliser theme_manager_get_palette() (0.5 jour)

- Ajouter un toggle dans screen_config.c (0.5 jour)

- Tests et ajustements visuels (0.5 jour)

# 4. Transitions et Animations

Priorité: MOYENNE

Effort estimé: 1-1.5 jours

Complexité: Faible

## 4.1 Objectifs

- Ajouter des transitions fluides entre les écrans

- Animer les changements de valeurs importants

- Feedback visuel sur les interactions utilisateur

- Maintenir un taux de rafraîchissement fluide (30+ FPS)

## 4.2 Types d'Animations

### 4.2.1 Transitions d'Écrans

// gui_navigation.h

typedef enum {

SCREEN_ANIM_NONE,

SCREEN_ANIM_FADE,

SCREEN_ANIM_SLIDE_LEFT,

SCREEN_ANIM_SLIDE_RIGHT,

SCREEN_ANIM_SLIDE_UP,

SCREEN_ANIM_SLIDE_DOWN

} screen_anim_type_t;

/**

* @brief Change d'écran avec animation

* @param screen Nouvel écran

* @param anim_type Type d'animation

* @param duration_ms Durée en ms (0 = défaut 300ms)

*/

void gui_navigate_to(

lv_obj_t *screen,

screen_anim_type_t anim_type,

uint32_t duration_ms);

### 4.2.2 Implémentation Navigation

// gui_navigation.c

void gui_navigate_to(

lv_obj_t *screen,

screen_anim_type_t anim_type,

uint32_t duration_ms) {

if (duration_ms == 0) duration_ms = 300;

lv_scr_load_anim_t anim;

switch (anim_type) {

case SCREEN_ANIM_FADE:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_FADE_IN;

break;

case SCREEN_ANIM_SLIDE_LEFT:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_LEFT;

break;

case SCREEN_ANIM_SLIDE_RIGHT:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_RIGHT;

break;

case SCREEN_ANIM_SLIDE_UP:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_TOP;

break;

case SCREEN_ANIM_SLIDE_DOWN:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_BOTTOM;

break;

default:

anim = LV_SCR_LOAD_ANIM_NONE;

break;

}

lv_scr_load_anim(screen, anim, duration_ms, 0, true);

}

### 4.2.3 Animations de Valeurs

// gui_anim.h

/**

* @brief Anime un changement de valeur numérique

*/

void gui_anim_value(

lv_obj_t *label,

int32_t from_value,

int32_t to_value,

const char *format,

uint32_t duration_ms);

/**

* @brief Animation de pulsation (attention)

*/

void gui_anim_pulse(lv_obj_t *obj, uint32_t duration_ms);

/**

* @brief Animation d'apparition progressive

*/

void gui_anim_fade_in(lv_obj_t *obj, uint32_t duration_ms);

/**

* @brief Animation de mise à l'échelle (press feedback)

*/

void gui_anim_scale_press(lv_obj_t *obj);

### 4.2.4 Implémentation Animations

// gui_anim.c

#include "gui_anim.h"

typedef struct {

lv_obj_t *label;

char format[32];

} value_anim_ctx_t;

static void value_anim_cb(void *var, int32_t v) {

value_anim_ctx_t *ctx = (value_anim_ctx_t *)var;

lv_label_set_text_fmt(ctx->label, ctx->format, v);

}

static void value_anim_ready_cb(lv_anim_t *a) {

value_anim_ctx_t *ctx = (value_anim_ctx_t *)a->var;

lv_free(ctx);

}

void gui_anim_value(

lv_obj_t *label,

int32_t from_value,

int32_t to_value,

const char *format,

uint32_t duration_ms) {

value_anim_ctx_t *ctx = lv_malloc(sizeof(value_anim_ctx_t));

ctx->label = label;

strncpy(ctx->format, format, sizeof(ctx->format) - 1);

lv_anim_t a;

lv_anim_init(&a);

lv_anim_set_var(&a, ctx);

lv_anim_set_exec_cb(&a, value_anim_cb);

lv_anim_set_values(&a, from_value, to_value);

lv_anim_set_time(&a, duration_ms);

lv_anim_set_path_cb(&a, lv_anim_path_ease_out);

lv_anim_set_ready_cb(&a, value_anim_ready_cb);

lv_anim_start(&a);

}

void gui_anim_pulse(lv_obj_t *obj, uint32_t duration_ms) {

lv_anim_t a;

lv_anim_init(&a);

lv_anim_set_var(&a, obj);

lv_anim_set_exec_cb(&a, (lv_anim_exec_xcb_t)lv_obj_set_style_opa);

lv_anim_set_values(&a, LV_OPA_100, LV_OPA_50);

lv_anim_set_time(&a, duration_ms / 2);

lv_anim_set_playback_time(&a, duration_ms / 2);

lv_anim_set_repeat_count(&a, 2);

lv_anim_start(&a);

}

void gui_anim_fade_in(lv_obj_t *obj, uint32_t duration_ms) {

lv_obj_set_style_opa(obj, LV_OPA_0, 0);

lv_anim_t a;

lv_anim_init(&a);

lv_anim_set_var(&a, obj);

lv_anim_set_exec_cb(&a, (lv_anim_exec_xcb_t)lv_obj_set_style_opa);

lv_anim_set_values(&a, LV_OPA_0, LV_OPA_100);

lv_anim_set_time(&a, duration_ms);

lv_anim_set_path_cb(&a, lv_anim_path_ease_in);

lv_anim_start(&a);

}

void gui_anim_scale_press(lv_obj_t *obj) {

// Réduire légèrement puis revenir

lv_anim_t a;

lv_anim_init(&a);

lv_anim_set_var(&a, obj);

lv_anim_set_exec_cb(&a, (lv_anim_exec_xcb_t)lv_obj_set_style_transform_zoom);

lv_anim_set_values(&a, 256, 230);  // 256 = 100%

lv_anim_set_time(&a, 100);

lv_anim_set_playback_time(&a, 100);

lv_anim_start(&a);

}

## 4.3 Intégration dans les Écrans

// Exemple: Animation sur changement SOC significatif

static int16_t last_soc = 0;

void on_soc_updated(int16_t new_soc) {

int16_t delta = abs(new_soc - last_soc);

if (delta >= 5) {

// Changement significatif - animation

gui_anim_value(soc_label, last_soc, new_soc, "%d%%", 500);

// Pulsation si niveau critique

if (new_soc < 20) {

gui_anim_pulse(soc_container, 1000);

}

} else {

// Mise à jour simple

lv_label_set_text_fmt(soc_label, "%d%%", new_soc);

}

last_soc = new_soc;

}

## 4.4 Plan d'Implémentation

- Créer gui_navigation.c/.h avec les transitions d'écrans (0.25 jour)

- Créer gui_anim.c/.h avec les utilitaires d'animation (0.5 jour)

- Intégrer les animations de valeur dans les widgets existants (0.5 jour)

- Ajouter le feedback press sur les boutons (0.25 jour)

- Tester les performances et ajuster les durées

# 5. Système d'Internationalisation (i18n)

Priorité: MOYENNE

Effort estimé: 2-2.5 jours

Complexité: Moyenne

## 5.1 Objectifs

- Supporter plusieurs langues (FR, EN, IT minimum)

- Changement de langue à chaud

- Persistance du choix utilisateur

- Architecture extensible pour nouvelles langues

## 5.2 Architecture

### 5.2.1 Structure des Fichiers

components/gui_lvgl/

├── i18n/

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── i18n.h

│   ├── i18n.c

│   ├── strings/

│   │   ├── strings_fr.h

│   │   ├── strings_en.h

│   │   └── strings_it.h

### 5.2.2 Définition des Clés

// i18n.h

#ifndef I18N_H

#define I18N_H

typedef enum {

LANG_FR,

LANG_EN,

LANG_IT,

LANG_COUNT

} language_t;

// Clés de traduction

typedef enum {

// Navigation

STR_HOME,

STR_BATTERY,

STR_CELLS,

STR_POWER,

STR_CONFIG,

STR_HISTORY,

STR_TINYBMS,

// Écran Home

STR_STATE_OF_CHARGE,

STR_VOLTAGE,

STR_CURRENT,

STR_POWER_W,

STR_TEMPERATURE,

// États

STR_CHARGING,

STR_DISCHARGING,

STR_IDLE,

STR_BALANCING,

STR_ERROR,

STR_WARNING,

STR_OK,

STR_OFFLINE,

// Écran Cells

STR_CELL_MIN,

STR_CELL_MAX,

STR_CELL_DELTA,

STR_CELL_AVG,

// Écran Config

STR_LANGUAGE,

STR_THEME,

STR_THEME_DARK,

STR_THEME_LIGHT,

STR_WIFI_SETTINGS,

STR_SAVE,

STR_CANCEL,

STR_RESTART,

// Écran History

STR_PERIOD_1H,

STR_PERIOD_24H,

STR_PERIOD_7D,

STR_EXPORT_CSV,

STR_MIN,

STR_MAX,

STR_AVG,

// Messages

STR_CONNECTING,

STR_CONNECTED,

STR_DISCONNECTED,

STR_READING,

STR_WRITING,

STR_SUCCESS,

STR_FAILED,

STR_COUNT  // Toujours en dernier

} string_key_t;

// API

void i18n_init(void);

void i18n_set_language(language_t lang);

language_t i18n_get_language(void);

const char* i18n_get(string_key_t key);

const char* i18n_get_lang_name(language_t lang);

// Macro raccourci

#define _(key) i18n_get(key)

#endif

### 5.2.3 Fichiers de Traduction

Fichier: strings_fr.h

// strings_fr.h - Traductions françaises

static const char* const STRINGS_FR[STR_COUNT] = {

// Navigation

[STR_HOME]           = "Accueil",

[STR_BATTERY]        = "Batterie",

[STR_CELLS]          = "Cellules",

[STR_POWER]          = "Puissance",

[STR_CONFIG]         = "Configuration",

[STR_HISTORY]        = "Historique",

[STR_TINYBMS]        = "TinyBMS",

// Écran Home

[STR_STATE_OF_CHARGE] = "État de charge",

[STR_VOLTAGE]         = "Tension",

[STR_CURRENT]         = "Courant",

[STR_POWER_W]         = "Puissance",

[STR_TEMPERATURE]     = "Température",

// États

[STR_CHARGING]        = "En charge",

[STR_DISCHARGING]     = "En décharge",

[STR_IDLE]            = "Au repos",

[STR_BALANCING]       = "Équilibrage",

[STR_ERROR]           = "Erreur",

[STR_WARNING]         = "Attention",

[STR_OK]              = "OK",

[STR_OFFLINE]         = "Hors ligne",

// Écran Cells

[STR_CELL_MIN]        = "Min",

[STR_CELL_MAX]        = "Max",

[STR_CELL_DELTA]      = "Delta",

[STR_CELL_AVG]        = "Moyenne",

// Config

[STR_LANGUAGE]        = "Langue",

[STR_THEME]           = "Thème",

[STR_THEME_DARK]      = "Sombre",

[STR_THEME_LIGHT]     = "Clair",

[STR_WIFI_SETTINGS]   = "Paramètres WiFi",

[STR_SAVE]            = "Enregistrer",

[STR_CANCEL]          = "Annuler",

[STR_RESTART]         = "Redémarrer",

// History

[STR_PERIOD_1H]       = "1 Heure",

[STR_PERIOD_24H]      = "24 Heures",

[STR_PERIOD_7D]       = "7 Jours",

[STR_EXPORT_CSV]      = "Exporter CSV",

[STR_MIN]             = "Min",

[STR_MAX]             = "Max",

[STR_AVG]             = "Moy",

// Messages

[STR_CONNECTING]      = "Connexion...",

[STR_CONNECTED]       = "Connecté",

[STR_DISCONNECTED]    = "Déconnecté",

[STR_READING]         = "Lecture...",

[STR_WRITING]         = "Écriture...",

[STR_SUCCESS]         = "Succès",

[STR_FAILED]          = "Échec",

};

Fichier: strings_en.h

// strings_en.h - English translations

static const char* const STRINGS_EN[STR_COUNT] = {

[STR_HOME]            = "Home",

[STR_BATTERY]         = "Battery",

[STR_CELLS]           = "Cells",

[STR_POWER]           = "Power",

[STR_CONFIG]          = "Settings",

[STR_HISTORY]         = "History",

[STR_TINYBMS]         = "TinyBMS",

[STR_STATE_OF_CHARGE] = "State of Charge",

[STR_VOLTAGE]         = "Voltage",

[STR_CURRENT]         = "Current",

[STR_POWER_W]         = "Power",

[STR_TEMPERATURE]     = "Temperature",

[STR_CHARGING]        = "Charging",

[STR_DISCHARGING]     = "Discharging",

[STR_IDLE]            = "Idle",

[STR_BALANCING]       = "Balancing",

// ... autres traductions

};

### 5.2.4 Implémentation du Gestionnaire

// i18n.c

#include "i18n.h"

#include "strings/strings_fr.h"

#include "strings/strings_en.h"

#include "strings/strings_it.h"

#include "nvs_flash.h"

static const char* const* LANG_TABLES[LANG_COUNT] = {

[LANG_FR] = STRINGS_FR,

[LANG_EN] = STRINGS_EN,

[LANG_IT] = STRINGS_IT,

};

static const char* LANG_NAMES[LANG_COUNT] = {

[LANG_FR] = "Français",

[LANG_EN] = "English",

[LANG_IT] = "Italiano",

};

static language_t g_current_lang = LANG_FR;

void i18n_init(void) {

nvs_handle_t nvs;

if (nvs_open("i18n", NVS_READONLY, &nvs) == ESP_OK) {

uint8_t lang = 0;

nvs_get_u8(nvs, "language", &lang);

if (lang < LANG_COUNT) {

g_current_lang = (language_t)lang;

}

nvs_close(nvs);

}

}

void i18n_set_language(language_t lang) {

if (lang >= LANG_COUNT) return;

if (lang == g_current_lang) return;

g_current_lang = lang;

// Sauvegarder

nvs_handle_t nvs;

if (nvs_open("i18n", NVS_READWRITE, &nvs) == ESP_OK) {

nvs_set_u8(nvs, "language", (uint8_t)lang);

nvs_commit(nvs);

nvs_close(nvs);

}

// Notifier les écrans

event_bus_publish(EVENT_LANGUAGE_CHANGED, &lang, sizeof(lang));

}

language_t i18n_get_language(void) {

return g_current_lang;

}

const char* i18n_get(string_key_t key) {

if (key >= STR_COUNT) return "???";

const char *str = LANG_TABLES[g_current_lang][key];

return str ? str : LANG_TABLES[LANG_EN][key]; // Fallback EN

}

const char* i18n_get_lang_name(language_t lang) {

if (lang >= LANG_COUNT) return "???";

return LANG_NAMES[lang];

}

## 5.3 Utilisation dans les Écrans

// Exemple dans screen_home.c

#include "i18n.h"

void screen_home_create(lv_obj_t *parent) {

// Utiliser la macro _()

lv_obj_t *title = lv_label_create(parent);

lv_label_set_text(title, _(STR_HOME));

lv_obj_t *voltage_label = lv_label_create(parent);

lv_label_set_text(voltage_label, _(STR_VOLTAGE));

// ...

}

// Callback sur changement de langue

static void on_language_changed(void *arg,

esp_event_base_t base,

int32_t id,

void *data) {

// Mettre à jour tous les labels statiques

lv_label_set_text(title, _(STR_HOME));

lv_label_set_text(voltage_label, _(STR_VOLTAGE));

// ...

}

## 5.4 Interface de Sélection

// Dans screen_config.c

static void create_language_selector(lv_obj_t *parent) {

lv_obj_t *label = lv_label_create(parent);

lv_label_set_text(label, _(STR_LANGUAGE));

lv_obj_t *dropdown = lv_dropdown_create(parent);

// Construire la liste des langues

char options[128] = "";

for (int i = 0; i < LANG_COUNT; i++) {

if (i > 0) strcat(options, "\n");

strcat(options, i18n_get_lang_name((language_t)i));

}

lv_dropdown_set_options(dropdown, options);

lv_dropdown_set_selected(dropdown, i18n_get_language());

lv_obj_add_event_cb(dropdown, language_cb, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);

}

static void language_cb(lv_event_t *e) {

lv_obj_t *dd = lv_event_get_target(e);

uint16_t sel = lv_dropdown_get_selected(dd);

i18n_set_language((language_t)sel);

}

## 5.5 Plan d'Implémentation

- Créer la structure i18n/ et les fichiers de base (0.5 jour)

- Définir toutes les clés de traduction (STR_*)

- Créer strings_fr.h complet (0.25 jour)

- Créer strings_en.h complet (0.25 jour)

- Créer strings_it.h complet (0.25 jour)

- Modifier chaque écran pour utiliser _() (1 jour)

- Implémenter le sélecteur de langue dans config

- Tester le changement de langue à chaud

# 6. Récapitulatif et Planning

## 6.1 Tableau Récapitulatif

| Amélioration | Priorité | Effort | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| Widgets réutilisables | HAUTE | 3-4 jours | Aucune |
| Écran Historique | HAUTE | 5-6 jours | Widgets (optionnel) |
| Thèmes Dark/Light | MOYENNE | 1.5-2 jours | Widgets |
| Transitions animées | MOYENNE | 1-1.5 jours | Aucune |
| Système i18n | MOYENNE | 2-2.5 jours | Aucune |
| TOTAL |  | 13-17 jours |  |

## 6.2 Ordre d'Implémentation Recommandé

- Widgets réutilisables - Fondation pour les autres améliorations

- Transitions animées - Peut être fait en parallèle

- Thèmes Dark/Light - Bénéficie des widgets refactorisés

- Système i18n - Indépendant, peut démarrer tôt

- Écran Historique - Plus complexe, à faire en dernier

## 6.3 Prérequis Techniques

- ESP-IDF v5.0 ou supérieur

- LVGL v8.3+ (v9 recommandé pour meilleures performances)

- PSRAM activé pour le stockage historique

- Partition SPIFFS pour persistance (16KB minimum)

- NVS initialisé pour les préférences utilisateur

## 6.4 Points d'Attention

- Thread-safety: Toujours utiliser lv_async_call() pour les mises à jour GUI depuis d'autres tâches

- Mémoire: Surveiller l'utilisation heap avec esp_get_free_heap_size()

- Performance: Viser 30 FPS minimum, profiler si nécessaire

- Tests: Tester sur hardware réel, le simulateur peut masquer des problèmes

Ce document fournit une base solide pour l'implémentation des améliorations HMI. Chaque section peut être traitée indépendamment tout en maintenant la cohérence architecturale globale.